Calculando

Equipe:

- Marcelo de Paula Pepis (878332) - mentor

- Cláudia de Oliveira Ramos (1914294)

- Josiane Alves Pepis (742430)

- Yohan D. Pessanha (2101092)

Documento: 1.0

Código fonte: https://github.com/marcelopepis/Projeto-Web2---Ensino-de-Matematica

Julho, 2021

# Histórico de versões

| Id | Data | Responsável | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 07/07/2021 | Josiane Pepis | Criação do documento |

# Equipe de desenvolvimento

A equipe de desenvolvimento é composta pelos seguintes membros:

### Claudia de Oliveira Ramos

Estudante de Engenharia de Software, trabalha como Analista de Requisitos em uma empresa de desenvolvimento de software, tendo como principais funções: levantamento de requisitos e gestão de projetos. No que diz respeito a disciplina, as preferências são: documentação e testes

### Josiane Aparecida Alves Pepis

Licenciada em Matemática e estudante de Engenharia de Software, atua como Analista de Business Intelligence, tendo como principais funções: processos de ETL, análise e visualização de Dados, automação utilizando RPA e desenvolvimento de Machine Learning. Quanto a disciplina tem afinidade com front-end e documentação.

### Marcelo de Paula Pepis

Estudante de Engenharia de Software, atuando como Arquiteto e desenvolvedor em uma empresa de tecnologia, tendo como principais funções: desenvolvimento e integração de chatbot utilizando Python, possui habilidades em React e Nodejs. Com relação a disciplina tem experiência no desenvolvimento de todos os processos.

### Yohan D. Pessanha

Estudante de engenharia de software com foco em design e desenvolvimento de jogos. Dentre as áreas e linguagens estudadas estão: Desenvolvimento web, aprendizado de máquina, testes de software, Python, C, C#, React, Java. As preferências, em relação à disciplina, estão em design, testes e desenvolvimento do site.

O presente documento visa descrever o primeiro ciclo de desenvolvimento do projeto Calculando, que tem como objetivo a criação de uma aplicação web para a fixação de cálculos básicos.

A fim de atingir nosso objetivo, foi atribuído um papel inicial a cada aluno, de acordo com as suas habilidades.  Além disso, foi criado um repositório no GitHub para centralizar o código do projeto e demais documentos necessários.

A respeito da ideia, a equipe se reuniu e selecionou uma abordagem que era mais apropriada para o tempo e o momento. Decidindo por uma aplicação simples com desafios de Aritmética, que vão de operações simples a mais difíceis de acordo com o desempenho do aluno.

A principal dificuldade inicial foi decidir qual o conteúdo seria abordado, tendo em vista que a Matemática é um campo bem amplo, e deveria cumprir os requisitos de ser apresentado em uma plataforma web, e desenvolvido em um período curto, levando em conta as poucas semanas de aula.

## Papéis:

| Função | Aluno |
| --- | --- |
| Gerente de projeto | Josiane Alves Pepis |
| Arquiteto | Marcelo de Paula Pepis |
| Projetista de interface | Yohan D. Pessanha |
| Gerente de qualidade | Claudia de Oliveira Ramos |

## Documentação:

O website Calculando visa ajudar crianças a melhorarem suas habilidades matemáticas através de exercícios simples com operações matemáticas, que vão aumentando de dificuldade conforme o usuário evolui.

Tecnologias utilizadas:

- IDE: Visual Studio Code

- Versionador: GitHub

- React

- Javascript

- NodeJS

- Banco de dados: PostgreSQL

Cronograma:

| Início | Final | Atividade | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 15/06/2021 | 15/06/2021 | Ideação do projeto | Todos |
| 22/06/2021 | 22/06/2021 | Divisão dos papéis e atividades | Todos |
| 23/06/2021 | 06/07/2021 | Criação do ambiente de desenvolvimento | Marcelo |
| 23/06/2021 | 06/07/2021 | Layout do website | Yohan |
| 23/06/2021 | 06/07/2021 | Documentação | Josiane |
| 23/06/2021 | 06/07/2021 | Suporte | Cláudia |

Requisitos Funcionais:

| RF | Descrição | Dependências |
| --- | --- | --- |
| RF01 | O sistema deve permitir o cadastramento de usuários | - |
| RF02 | O sistema deve ter uma tela para login de usuários | RF01 |
| RF03 | O sistema dever permitir a recuperação de usuário e senha | RF01 |
| RF04 | O sistema deve ser capaz de armazenar o histórico do usuário | RF01, RF02 |
| RF05 | O sistema deve ser capaz de realizar o envio de e-mail |  |
| RF06 | O sistema deve ser responsivo |  |

Requisitos Não Funcionas:

| RNF | Descrição |
| --- | --- |
| RNF01 | O sistema necessita de conexão com a internet |
| RNF02 | O sistema será desenvolvido para plataforma web |
| RNF03 | O sistema deve se conectar com um banco de dados PostgreSQL |
| RNF04 | O sistema deve funcionar em dispositivos desktop e mobile |

Logo do Projeto

Telas desenvolvidas:

Relatório de Execução:

Para executar localmente o código do projeto é preciso possuir, o Nodejs instalado no PC na versão 12.17.0 e possuir o gerenciador de dependências Yarn. Com esses requisitos instalados, acesse o repositório do GitHub informado no início, faça o download do código, e acessando a sua pasta de arquivos utilizando o CMD ou Powershell, execute o seguinte comando:

yarn install

Ele vai instalar todas as dependências do projeto.

Depois execute:

yarn start

Isso vai iniciar a versão de testes, que pode ser acessada via navegador no endereço localhost:3000.